KUNSZENTMIKLÓS VÁROS POLGÁRMESTERE

Témafelelős: Vass Viktor
Tárgy: 2022. évi közbeszerzési terv 

Véleményező Bizottság: Pénzügyi Bizottság
Kunszentmiklós Város Önkormányzat

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

Tisztelt Képviselő-testület!

A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 42. § (1) bekezdés alapján az ajánlatkérők a költségvetési év elején, legkésőbb március 31. napjáig éves összesített közbeszerzési tervet kötelesek készíteni az adott évre tervezett közbeszerzéseiről. 
A közbeszerzési terv az előterjesztés melléklete. 
A fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületet döntését.
HATÁROZAT-TERVEZET
Tárgy: 2022. évi közbeszerzési terv
Kunszentmiklós Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-testület) megtárgyalta Lesi Árpád polgármester előterjesztését a 2022. évre vonatkozó közbeszerzési tervről és az alábbi határozatot hozza:

1.) A Képviselő-testület úgy határoz, hogy elfogadja az Önkormányzat 2022. évi közbeszerzési tervét.
2.) A Képviselő-testület megbízza a polgármestert a további teendők ellátásával.

Határidő: 2022.03.31.
Felelős: Lesi Árpád polgármester 

A határozatról értesülnek:

- Lesi Árpád polgármester

- dr. Sipeki Gerda jegyző

- Vass Viktor városüzemeltetési csoportvezető

- Irattár

Kunszentmiklós, 2022. január 31.


Lesi Árpád sk.


polgármester

Kunszentmiklós Város Önkormányzata

2022. évi közbeszerzési terve

	A közbeszerzés tárgya és mennyisége
	CPV kód
	Irányadó eljárásrend
	Tervezett eljárási típus
	Időbeli ütemezés
	Sor kerül-e vagy sor került-e az adott közbeszerzéssel összefüggésben előzetes összesített tájékoztató közzétételére?

	
	
	
	
	az eljárás megindításának, 

illetve a 

közbeszerzés megvalósításának tervezett időpontja
	szerződés teljesítésének várható időpontja vagy a szerződés időtartama
	

	I. Árubeszerzés
	
	
	
	
	
	

	II. Építési beruházás
	
	
	
	
	
	

	Belterületi utak felújítása
	
	Nemzeti
	Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pontja szerinti nyílt eljárás
	2022. február
	2022. augusztus
	

	TOP-2.1.3-16-BK1-2021-00048 - "Belterületi csapadékvíz-kezelő rendszer fejlesztése Kunszentmiklóson
	
	Nemzeti
	Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pontja szerinti nyílt eljárás
	2022. február
	2022. december
	

	III. Szolgáltatás megrendelés
	
	
	
	
	
	

	IV. Építési koncesszió
	
	
	
	
	
	

	V. Szolgáltatási koncesszió
	
	
	
	
	
	

	VI. Tervpályázati eljárás
	
	
	
	
	
	


