KUNSZENTMIKLÓS VÁROS POLGÁRMESTERE

Iktatószám: Iga/788-4/2023.

Témafelelős: Árgyelán Bea		Tárgy: Tasskertesi orvosi rendelő felújítása során felmerült többletköltségek fedezetének biztosítása

Véleményező bizottság: --

Kunszentmiklós Város Önkormányzat

Képviselő-testületének

Tisztelt Képviselő-testület!

2023. június hónapban megkezdődött a tasskertesi orvosi rendelő felújítása. A széldeszkák vetemedése és koros, rossz állapota miatt indokolt annak cseréje. További költségként jelentkezik a használaton kívüli villanyvezetékek, világítótestek leszerelése, orvosi rendelő pihenő részéből padlásfeljáró kialakítása. Jelenleg a lakásból lehet csak feljutni a padlásra. A projekt költségvetése nem tartalmazza ezeket a tételeket. A többletköltségekhez szükséges forrás bruttó 1.420.000 Ft.

Tájékoztatom a Képviselő-testületet, hogy 2023. december 31-ig kötelezést kaptunk akadálymentes mosdó, és hideg-melegvizes kézmosási lehetőség kialakítására. Igényként merült fel továbbá a 3 szobás, 100 m2-es szolgálati lakás kettéválasztása két kisebb lakóegységre. Erre vonatkozó tervek elkészültek, jelenleg az árajánlat kérése folyamatban van, melyről későbbi testületi ülésen tudjuk tájékoztatni a Képviselő-testületet.

A fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az alábbi határozati javaslat elfogadására.

HATÁROZAT-TERVEZET I.

Tárgy: Tasskertesi orvosi rendelő felújítása során felmerült többletköltségek fedezetének biztosítása

Kunszentmiklós Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-testület) megtárgyalta Lesi Árpád polgármester előterjesztését és a következő határozatot hozza:

- ./ A Képviselő-testülete bruttó 1.420.000 Ft forrást biztosít a 2023. évi költségvetés pályázati alapja terhére a tasskertesi orvosi rendelő épülete széldeszkáinak cseréjére, festésére, villanyszerelési munkáira, valamint padlásfeljáró kialakítására.

- ./ A Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a további teendők ellátásával.

Határidő: 2023. június 30.

Felelős:

- Lesi Árpád polgármester

- Károlyi Mónika Katalin jegyző

A határozatról értesülnek:

- Lesi Árpád - polgármester

- Károlyi Mónika Katalin – jegyző

- Árgyelán Bea - városüzemeltetési ügyintéző

- Papp Edit – költségvetési csoportvezető

- Vass Viktor – városüzemeltetési csoportvezető

- Irattár

Kunszentmiklós, 2023. június 19.

Lesi Árpád

polgármester