[image: image1.emf]+
Kunszentmiklós Város

Önkormányzata

6090 Kunszentmiklós, Kálvin tér 12.

Tel.: 76/551-010, Fax.: 76/550-150

Email : jegyzo@kunszentmiklos.hu

Iktatószám: Iga/112-1/2024. 
ELŐTERJESZTÉS

 a Képviselő-testület

2024. január 16-i soron következő/rendkívüli ülésére
Tárgy:
 2024. évi közvilágítás fejlesztés (közbeszerzés előkészítése) 
Előterjesztő:

Lesi Árpád polgármester
Készítette:

Barada Zsuzsanna Krisztina Városüzemeltetési Csoport
Határozat
Rendelet

Az elfogadáshoz szükséges döntés típusa: 
határozat esetén egyszerű többségű szavazat







rendelet esetén minősített többségű szavazat

Nyílt ülés

Zárt ülés
Tisztelt Képviselő-testület!

Kunszentmiklós város közvilágításának átfogó modernizálására, korszerűsítésére a kiépítése óta nem került sor. 

A városban a jelenleg már korszerűtlennek számító nátrium fényforrású és kompakt fénycsöves lámpatestek vannak többségben, amelyek meghibásodása egyre gyakoribbá válik. 

A jelenleg már korszerűtlennek számító lámpatestek cseréje egyre nagyobb nehézséget okoz, mivel egyes típusok már nincsenek forgalomban, illetve a fényforrások gyártása meg fog szűni. 

Az elmúlt évben ugrásszerűen emelkedő energiaárak mellett nem elhanyagolható szempont, hogy ezeknek a lámpatesteknek az áramfelvétele jelentősen magasabb, mint a korszerűbb LED-es technológiák esetében. 

Napjainkban a közvilágítás korszerűsítése a világítástechnika egyik központi témája. Az elavult berendezéseket már minden esetben újabb és korszerűbb LED fényforrású világítótestek váltják fel. A korszerűsítéseknek köszönhetően nemcsak világítástechnikai mennyiségekkel mérhetően lesz jobb a közvilágítás, hanem javul az üzembiztonság, csökkennek az energiafelhasználási és karbantartási költségek, ezen keresztül pozitív hatása van a környezetvédelemre is. 

A LED-es technológia kiépítésével kb. 40-50%-os megtakarítás érhető el. 

Amennyiben a Képviselő-testület a közvilágítás korszerűsítése mellett dönt, akkor az alábbi menetrend szerint valósulhat meg a korszerűsítés: 

-
A tervező felméri a jelenlegi közvilágítási rendszert és javaslatot tesz, hogy hol kell bővíteni a közvilágítási hálózatot (erre a Képviselő-testület is tehet javaslatot) és, hogy az egyes területekre kell e plusz lámpatesteket elhelyezni.

-
Az energetikai szolgáltató vállalat (ESCO) kiválasztása beszerzési eljárás keretében.

 -
A projekt teljes bekerülési költségét az elképzelések szerint az Önkormányzat részletekben, egy bérleti és üzemeltetési szerződés keretében az éves megtakarítások befizetésével 10 év alatt téríti meg az ESCO társaság felé, akik ezen időszak alatt a rendszer karbantartását és üzemeltetését is elvégzik. 

Az ESCO-s megvalósítás lehetővé teszi azt is, hogy a tendertervezés finanszírozását a későbbiekben kiválasztott kivitelező az ESCO-s szerződés keretein belül állja. (tender terv és kiviteli terv)

Így az előkészítő munkák tekintetében csak a közbeszerző díja az, amelyet mindenképpen az önkormányzatnak kell finanszírozni.
Jelenlegi állapot: 

	Kunszentmiklós

	FF. tip
	Egység telj. [W]
	Lpt. Telj [W]
	Db
	Telj [kW]

	Összesen:
	1030
	61,83

	Kpfcs
	1×36W
	47
	765
	35,96

	NNa
	1×100W
	118
	77
	9,09

	NNa
	1×150W
	172
	7
	1,20

	NNa
	1×250W
	285
	1
	0,29

	NNa
	1×70W
	85
	180
	15,30


Feltételezett jövőbeni állapot: 

	Kunszentmiklós

	FF. tip
	Egység telj. [W]
	Lpt. Telj [W]
	Db
	Telj [kW]

	Összesen:
	1130
	           35.48

	TWINI 1BLSB8 20W 4000k 10ÉV jótállás,23:00 - 05:00 70%-ra visszaszabályozva +ZHAGA 
	1×20W
	20
	865
	17,30

	TWINI S2 62W 2BLSB12 4000K 10ÉV jótállás, 23:00 - 05:00 70%-ra visszaszabályozva
	1×62W
	62
	77
	4,77

	TWINI S1 2BLSB16 79W 4000K 10ÉV jótállás, 23:00 - 05:00 70%-ra visszaszabáyozva +ZHAGA
	1×79W
	79
	7
	5,53

	TWEET X3 5BLSB12 128W 4000K 10ÉV jótállás, 23:00 - 05:00 70%-ra visszaszabályozva
	1×128W
	128
	1
	0,12

	Twini S1 1BLSB16 43W LRS 4000K 10ÉV jótállás,23:00 - 05:00 70%-ra visszaszabályozva
	1×43W
	43
	180
	7,74


Fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testület döntését!


HATÁROZAT-TERVEZET 
Tárgy: 2024. évi közvilágítás fejlesztés (közbeszerzés előkészítése)
Kunszentmiklós Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta Lesi Árpád polgármester előterjesztését és úgy határoz, hogy

1. előkészíti a közvilágítási rendszerkorszerűsítéshez szükséges közbeszerzési eljárást 
2. felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
	Határidő:
	azonnal

	Felelős:
	Lesi Árpád polgármester

	A határozatról értesülnek:


	Lesi Árpád polgármester

Károlyi Mónika Katalin jegyző

Barada Zsuzsanna Krisztina Városüzemeltetési Csoport

Vass Viktor Városüzemeltetési Csoportvezető

Irattár


Mellékletek: -
	Kunszentmiklós, 2024. január 12.
	

	
	

	
	Lesi Árpád s.k.

polgármester


